### SEANCE DU 25 MAI 2009

DIRECTION SOLIDARITÉ – SANTÉ – EDUCATION

L'AN DEUX MILLE NEUF, le LUNDI VINGT-CINQ MAI, à VINGT HEURES TRENTE, le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FALAISE S'EST REUNI, à l’HOTEL DE VILLE, SOUS LA PRÉSIDENCE DE Monsieur le Docteur Eric MACÉ, MAIRE.

Etaient présents :

M. le Dr Eric MACÉ - MAIRE –

Mme JOSSEAUME, M. TURBAN,  Mmes GALLON, CHIVARD, M. RUAU, 
Mme RUL, M. VÉRON – Maire-Adjoints -

MM. BARTHE, ZAMARA, Mmes HERBINIERE, COTTEREAU, MM. DENOYER, DUBOST, Mmes CALDIER, DEVER, DECOUVELAERE, M. DELASALLE, 
Mmes LEBAILLY, LECONTE, MM. TROCHERIE, MAUNOURY – Conseillers Municipaux.

Etaient absents avec motif connu et valablement excusés :

M. COLLIN 		(qui avait donné pouvoir au Dr E. MACÉ),

M. PRINTEMPS	(qui avait donné pouvoir à M. RUAU),

M. LENGLINÉ,

Mme BARBÉ 		(qui avait donné pouvoir à Mme GALLON),

Mme BOUQUEREL	(qui avait donné pouvoir à M. BARTHE),

Mme FOUCHER	(qui avait donné pouvoir à Mme JOSSEAUME).

Etait absent non excusé :

M. SAUVAGE.

RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DE LA FONTAINE COUVERTE

Comme chaque année, un point d’étape de l’avancement du RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DE LA FONTAINE COUVERTE vous est présenté, réalisé en grande collaboration avec CALVADOS HABITAT. Est joint, le planning présentant les opérations déjà réalisées et ce qui est programmé.

Elaboration du projet

Jusqu’à fin 2006, les réunions d’un groupe de travail, comptant notamment des Habitants, des Commerçants et des Associations, ont permis d’élaborer les grandes lignes.

La réflexion continue tout au long de la mise en œuvre en lien étroit avec la population, notamment lors des réunions de quartier.

Le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) est associé à la réflexion générale et fera des propositions, notamment en terme de déplacements, de stationnement et d’implantation de végétaux.

Relogement et démolition

Le projet prévoyait la démolition de 116 logements, rue Henri 1er Beauclerc. Le relogement de toutes les Familles s’est terminé en juin 2007, et les deux derniers immeubles situés au 6 et 12 sont démolis.

Constructions

Afin de dé-densifier le quartier, le projet prévoit des constructions sur site en nombre inférieur et d’autres hors du site.

Après la construction des 15 logements individuels situés rue Suzanne BOSNIERE, 20 logements collectifs sur site seront livrés en juin prochain, ainsi que 
8 logements individuels au Hameau des Fouasses (Mont Myrrha).

Les constructions des 28 autres logements collectifs sur site, des 
8 logements individuels à Guibray, des 22 logements au Pilier Vert et de la Maison Relais vont démarrer ou ont démarré.

Réhabilitations effectuées par CALVADOS HABITAT

Le ravalement d’un grand nombre de façades d’immeubles a débuté en fin d’année dernière et s’achèvera à la fin de l’année prochaine.

La réfection des cages d’escaliers, via un chantier d’insertion par l’Association Poisson d’Avril, se poursuit.

Le remplacement d’un grand nombre de menuiseries bois en PVC continue, ainsi que le remplacement des radiateurs.

Aménagement du Quartier et animations

L’Association Poisson d’Avril assure un certain nombre d’animations dans le quartier, notamment la manifestation « immeubles en fête », un Karaoké en début d’année, un vide cave cet été, etc…

Après celle située à côté du Pôle Petite Enfance, des aires de jeux pour les Enfants, conformément aux attentes des Habitants, seront installées sur le Boulevard de la Fontaine Couverte (face aux immeubles des numéros 7, 9 et 11), ainsi que Place de la Marguerite.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Le rapport de Monsieur le Maire entendu,

Et après en avoir délibéré,

# PREND ACTE

de l’avancement du RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER 
	DE LA FONTAINE COUVERTE.

Pour copie conforme,

Pour le Maire,

Le Maire-Adjoint délégué,

Mme Maryvonne CHIVARD.

TRANSMIS A LA PREFECTURE

DU CALVADOS & AFFICHE,

le 02 JUIN 2009.